area strategica	obiettivi strategici / 2011-2013	outcome	indicatore	AGGIORNAMENTO 2013 PIANI OPERATIVI
				obiettivi operativi	azioni - indicatore / risorse – tempi – responsabile -
PROCESSI INTERNI	Miglioramento della gestione del patrimonio immobiliare.
		Progressivo azzeramento nei tre anni, e nella misura di almeno l’80%, dei lavori contemplati negli elenchi annuali precedenti, depennando, dopo ragionata verifica, le opere non più attuali e/o necessarie a seguito di mutamenti di strategia e riqualificazione, ovvero per ragioni di complessiva economicità, annullando contestualmente le prenotazioni di bilancio divenute obsolete.	con percentuale di smaltimento nel triennio / 20% nel 2011 (realizzato) / 30% nel 2012 (realizzato) / 50% nel 2013 (di cui il 30 % già realizzato a marzo del 2013)	b) Redazione di un piano di smaltimento degli interventi edili nell’arco temporale del triennio che annulli o revisioni i programmi originari e le relative prenotazioni di bilancio.	AZIONI: / Completamento ricognizione puntuale ed aggiornata degli interventi (lavori/progetti) da parte dei RUP con relativo stato di avanzamento e cronoprogramma / Completamento valutazione dell’attualità e dell’opportunità degli interventi alla luce delle risorse disponibili, della indispensabilità dell’opera e delle strategie di governo / Completamento piano di attuazione degli interventi nell’arco temporale del triennio / Completamento annullamento o revisione dei programmi ed elenchi precedenti / Completamento smaltimento delle opere figurate negli elenchi annuali precedenti / INDICATORE: (si/no) / RISORSE: senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo / TEMPI: 31.12.2013 / RESPONSABILI: / Direzione Generale

area strategica	obiettivi strategici / 2011-2013	outcome	indicatore	aggiornamento 2013 piani operativi
				obiettivi operativi	azioni - indicatore / risorse – tempi – responsabile -
INFORMATIZZAZIONE	Infrastruttura hardware e software di ateneo / a) armonizzazione e ristrutturazione della rete di Ateneo mediante uno sviluppo omogeneo dei collegamenti con la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica ad alta velocità tra i Poli Universitari individuati all’interno della rete di Ateneo.	Adeguamento dell’infrastruttura hardware e software di Ateneo alle nuove esigenze poste da ricerca, didattica e servizi.	Attuazione piano di armonizzazione. (si/no)	a) Piano di progressiva dismissione dei collegamenti via ponti radio e tralicci verso Terni e verso la Facoltà di Lettere, valutando la fattibilità di sostituzione rispettivamente con linee di trasmissione dati SPC e fibra ottica.	AZIONI: / Attuazione del piano operativo con riferimento alla Facoltà di Lettere, rientrante nel progetto più ampio di ristrutturazione della rete di Ateneo (CdA del 20.7.2012) / INDICATORE: attuazione piano (si/no) / RISORSE: risorse disponibili / TEMPI: 31.12.2013 / RESPONSABILE: Direzione Generale
	b) Progressiva sostituzione di tutti gli apparati e sistemi obsoleti non più idonei a garantire l’utilizzo standard della rete.		Attuazione piano di sostituzione. (si/no)	b) Piano di progressiva sostituzione degli apparati attivi della rete presso Palazzo Murena dove l’obsolescenza degli stessi è più marcata (anni ‘90) e sostituzione del centro stella presso sala dati Facoltà di Ingegneria con apparati di classe superiore a quelli esistenti.	AZIONI: Attuazione dei piani operativi con riferimento a Palazzo Murena e Fac. Ingegneria. / INDICATORE: attuazione piano (si/no) / RISORSE: risorse disponibili / TEMPI: 31.12.2013 / RESPONSABILE: Direzione Generale
	c) Progettazione e pianificazione dell’attività di sicurezza, manutenzione, affidabilità, continuità di servizio dei sistemi finalizzate all’implementazione del Piano di Disaster Recovery.		Implementazione piano di Disaster Recovery (si/no)	c) Realizzazione soluzione di Disaster Recovery, realizzazione di Piano e Studio di fattibilità per la presentazione annuale all’Agenzia per l’Italia digitale. / Azioni su tre linee di intervento: strutturale, infrastrutturale, documentativo. / 1) strutturale: adeguamento locali ex CASI per rispondenza alle norme di sicurezza, risparmio energetico nella rispondenza alle esigenze di isolamento e raffreddamento dei locali. / 2) infrastrutturale: acquisizione software per realizzazione allineamenti remotizzati, licenze software per ridondanza sistemi e espansioni hardware per i server esistenti. / 3) documentativo: redazione piano di DR e aggiornamento dello studio di fattibilità con i servizi aggiuntivi realizzati e lo scorporo progressivo di quelli affidati in outsourcing Cineca.	1) AZIONI: predisposizione progetto tecnico ed adeguamento locali ex Casi per rispondenza alle norme di sicurezza, risparmio energetico nella rispondenza alle esigenze di isolamento e raffreddamento dei locali / INDICATORE: produzione progetto di ristrutturazione locali per installazione sito (si/no) / RISORSE: risorse già disponibili sul capitolo della manutenzione straordinaria / TEMPI: esecuzione e approvazione progetto entro 31.10.2013; avvio lavori entro 30.11.2013. / RESPONSABILE: Direzione Generale. / 2 e 3) AZIONI: acquisizione software per realizzazione allineamenti remotizzati, licenze software per ridondanza sistemi e espansioni hardware per i server esistenti; studio di fattibilità aggiornato e predisposizione prima stesura del piano di Disaster Recovery. / INDICATORE: (si/no) / RISORSE: risorse già disponibili / TEMPI: 31 dicembre 2013. / RESPONSABILE: Direzione Generale.

obiettivi strategici / 2011-2013	outcome	indicatore	AGGIORNAMENTO 2013 piani operativi
			obiettivi operativi	azioni - indicatore / risorse – tempi – responsabile -
Dematerializzazione dei processi di comunicazione / 1. evoluzione della posta elettronica, sia in qualità Pec, che in bacino e modalità di utenza.	Trasparenza, tracciabilità, sicurezza, conservazione dei dati.	Attuazione piano (si/no)	a) piano operativo di assegnazione a tutti i dipendenti di un account nella forma nome.cognome@unipg.it e di account per unità organizzativa.	AZIONI: / Attuazione piano operativo / INDICATORE: (si/no) / RISORSE:risorse disponibili / TEMPI: 31.12.2013 / RESPONSABILE: Direzione Generale

Area strategica / informatizzazione	obiettivi strategici / 2011-2013	outcome	indicatore	AGGIORNAMENTO 2013 piani operativi
				obiettivi operativi	azioni - indicatore / risorse – tempi – responsabile -
	2. Adeguamento del sito web istituzionale www.unipg.it ai contenuti minimi previsti dalla normativa di settore.	Informazione completa e qualificata attraverso il sito web istituzionale www.unipg.it e massima circolazione delle informazioni all’interno e all’esterno del sistema amministrativo.	Raggiungimento degli standard minimi ai sensi delle “Linee Guida per i siti web della PA” di cui alla Direttiva del Ministro per la Pub. Amm. e Inn. 26.10.2009 n. 8. / (si/no)	Pianificazione e avvio delle attività per l’adeguamento del sito web istituzionale www.unipg.it ai contenuti minimi previsti dalla normativa di settore.	AZIONI: / Completamento attività programmate / INDICATORE: (si/no) / RISORSE:risorse disponibili / TEMPI: 31.12.2013 / RESPONSABILE: Direzione Generale